Università degli Studi di Salerno Corso di Ingegneria del Software

FantaUnisa
Test Plan Document
Versione 1.0

Data: 21/01/2026

Partecipanti:

| Nome | Matricola |
| --- | --- |
| Clavino Antonio | 0512119692 |
| Corona Francesco | 0512119827 |
| Sabetta Francesco | 0512118990 |
| Tiberini Monica | 0512120226 |

| Scritto da: | Tutti i partecipanti. |
| --- | --- |

Revision History

| Data | Versione | Descrizione | Autore |
| --- | --- | --- | --- |
| 20/12/2025 | 0.1 | Stesura introduttiva del documento | Sabetta Francesco |
| 21/12/2025 | 0.2 | Stesura sezioni 4, 5 e 6 | Sabetta Francesco |
| 21/12/2025 | 0.3 | Stesura finale del documento | Sabetta Francesco |
| 21/01/2026 | 1.0 | Revisione finale | Tutti i partecipanti |

Indice

1.	Introduction	4

2.	Relationship to other documents	4

3.	System overview	4

4.	Features to be tested/not to be tested	4

5.	Pass/Fail Criteria	5

6.	Approach	5

7.	Suspension and resumption	6

8.	Testing materials (hardware/software requirements)	6

9.	Testing schedule	6

- Introduction

Il presente documento descrive il piano di test di sistema di FantaUnisa. L'obiettivo principale è verificare che il sistema soddisfi i requisiti funzionali e non funzionali specificati nel Requirement Analysis Document (RAD) e che l'architettura implementata sia conforme a quanto descritto nel System Design Document (SDD) e nell'Object Design Document (ODD).

- Relationship to other documents

- RAD (Requirement Analysis Document): Definisce i requisiti funzionali che fungono da oracolo per i test.

- SDD (System Design Document): Definisce l'architettura e l'ambiente hardware/software di riferimento.

- ODD (Object Design Document): Fornisce i dettagli sulle classi e i metodi da testare.

- System overview

Lo scopo di FantaUnisa è la progettazione e lo sviluppo di un’applicazione web che supporti i fantallenatori nella scelta della formazione ideale da schierare ogni settimana, attraverso l’elaborazione di statistiche aggiornate, l’utilizzo di un algoritmo configurabile ed una community che interagisce tramite i post dei vari utenti della piattaforma.

L'architettura è basata sul pattern MVC (Model-View-Controller) a tre livelli:

- Presentation Layer: Pagine JSP e Servlet.

- Application Logic Layer: Insieme dei sottosistemi/funzionalità del sistema.

- Data Storage Layer: Database relazionale MySQL gestito tramite DAO.

- Features to be tested/not to be tested

Le seguenti funzionalità saranno oggetto di verifica, raggruppate per sottosistema:

4.1 Gestione Accessi e Profilo

- Registrazione di un nuovo Fantallenatore (controllo unicità e-mail).

- Login e Logout (gestione sessione).

- Modifica del profilo utente (password).

- Eliminazione account.

4.2 Gestione Rosa (Team Management)

- Verifica vincoli di composizione rosa (max 25 giocatori: 3P, 8D, 8C, 6A).

4.3 Gestione Formazione e Modulo

- Selezione e persistenza del modulo tattico (es. 4-3-3, 3-5-2).

- Schieramento della formazione (verifica titolari e panchinari).

- 4.4 Community

- Creazione e pubblicazione di un post.

- Inserimento di commenti.

- Aggiunta/Rimozione di reazioni ai post.

Le seguenti caratteristiche sono escluse da questo piano di test:

- Gestione Dati Statistici (Admin): Le funzionalità di upload, parsing dei file Excel e aggiornamento delle statistiche non saranno testate. Si assume che i dati presenti nel database siano stati caricati correttamente o siano pre-popolati per l'ambiente di test.

- Performance sotto stress estremo: Non verranno eseguiti test di carico (DDoS) oltre la capacità nominale del server di sviluppo.

- Sicurezza hardware: Guasti fisici ai server o alla rete.

- Librerie di terze parti: Il funzionamento interno del driver JDBC o del container Apache Tomcat è assunto come corretto.

- Compatibilità mobile nativa: Il sistema sarà testato come web-app responsive, non come app nativa.

# Pass/Fail Criteria

In accordo con i principi di Software Testing adottati, stabiliamo i seguenti criteri per valutare l'esito dell'esecuzione dei casi di test:

Definizione di Successo e Fallimento del Test

- Successo del Test (Test Success): Un caso di test è considerato "di successo" se l'esecuzione rivela un malfunzionamento o una discrepanza rispetto alle specifiche. In questo scenario, il test ha raggiunto il suo scopo di identificare un difetto nel sistema (il codice contiene un fault).

Criterio: Output Effettivo ≠ Output Atteso

- Fallimento del Test (Test Failure): Un caso di test è considerato "fallito" se l'esecuzione non rivela alcun errore. Il sistema si è comportato esattamente come previsto dalle specifiche; quindi, il test non è riuscito a trovare bug.

Criterio: Output Effettivo == Output Atteso

# Approach

Il nostro approccio al testing per il progetto FantaUnisa è diviso in tre fasi sequenziali: test di unità, test d’integrazione e test di sistema.

La prima fase, ovvero il test di unità, ha lo scopo di verificare le funzionalità dei singoli componenti software in isolamento. Per quanto riguarda il test d’integrazione, esso consiste nell’unire progressivamente i componenti secondo una strategia di integrazione definita, per testare il loro funzionamento e la correttezza dello scambio dati quando vengono combinati, procedendo fino a quando l’integrazione non incorpora tutti i moduli del sistema. Per ultimo abbiamo quindi il test di sistema, il cui scopo è quello di verificare il corretto comportamento dell'intera applicazione web nel suo ambiente operativo finale.

Per effettuare i test di unità utilizziamo una tecnica Black-Box, ovvero una tecnica che effettua la selezione dei casi di test basandosi esclusivamente sulle specifiche dei componenti. In particolare, la tecnica da noi scelta è il Category Partition, che divide i domini di input in categorie e scelte significative; questo ci permette di coprire sistematicamente i comportamenti rilevanti del sistema riducendo al contempo il numero di test necessari.

Per effettuare i test di integrazione utilizziamo la tecnica Sandwich, che suddivide l'architettura di FantaUnisa in tre layer logici: il layer superiore, quello inferiore e quello target. Il testing avviene in parallelo partendo dal livello superiore e da quello inferiore, con l’obiettivo di far convergere l'integrazione verso il target layer centrale.

Infine, per il testing di sistema utilizzeremo il tool “Selenium IDE” per poter simulare le interazioni reali dell'utente tramite browser e verificare se il sistema rispecchia fedelmente i requisiti funzionali e globali precedentemente definiti.

# Suspension and resumption

- Sospensione: L'attività di testing viene sospesa se vengono rilevati difetti critici che impediscono l'esecuzione dei casi di test successivi (es. impossibilità di effettuare il login o crash del database).

- Ripresa: L'attività riprende solo dopo la risoluzione dei difetti critici e nel caso in cui il test di regressione non rilevi ulteriori difetti.

# Testing materials (hardware/software requirements)

Hardware

I test verranno eseguiti sulla seguente configurazione hardware (ambiente di sviluppo/staging):

- Client: PC Desktop e Laptop standard.

Software

La configurazione software richiesta per l'ambiente di test è:

- Web Server: Apache Tomcat 10.1.36.

- Database: MySQL Server 8.0.

- Java Environment: JDK 22 o superiore.

- Strumenti di Test: JUnit 5, Selenium IDE e Mockito.

# Testing schedule

| Fase | Attività | Durata |
| --- | --- | --- |
| Preparazione ambiente | Configurazione piattaforme e database | 1-2 giorni |
| Testing funzionalità di base | Registrazione, Autenticazione, Gestione Profilo | 3 giorni |
| Testing funzionalità inerenti alla formazione | Gestione Squadra, Formazione, Modulo | 5 giorni |
| Testing funzionalità Community | Creazione Post, Creazione Commenti, Creazione Reazioni | 5 giorni |

Totale stimato: 15 giorni lavorativi.